关于长治市襄垣县侯堡镇段河村和戴家庄村省级农村土地综合整治试点实施方案的

公  告

长治市襄垣县侯堡镇段河村和戴家庄村省级农村土地综合整治试点实施方案于2021年7月14日经《山西省自然资源厅关于2020年度省级农村土地综合整治试点项目实施方案审查情况的函》（晋自然资函[2021]606号）通过，并于2021年8月2日经《县政府常务会议纪要》[第10次]研究通过。现将实施方案摘要公告如下：
	名 称
	单位
	数值
	备注

	一、项目概况
	
	
	

	1.建设规模
	hm2
	172.3757
	2585.64 亩

	2.建设地点
	
	
	侯堡镇段河村、戴家庄村

	3.总投资
	万元
	971.97
	其中，省级资金 481.04 万元， 占比 49.49%;县级自筹490.93 万

元，占比 50.51%。

	4.新增耕地
	hm2
	9.5074
	142.61 亩

	5.新增耕地率
	%
	5.52
	

	6.建设期
	月
	12
	

	7.项目类型
	
	
	省级农村土地综合整治

	8.地貌类型
	
	
	丘陵区

	二、建设内容
	
	
	

	（一）农用地整理
	
	
	

	1、土地平整工程
	
	
	

	底土平整
	m³
	30636
	

	客土覆盖
	m³
	10593
	

	田坎修筑
	m³
	2213
	

	田埂修筑
	m³
	101
	

	土地翻耕
	m³
	93.4409
	

	2、田间道路工程
	
	
	

	2.5m 田间道
	m
	5585
	

	2.5m 生产路
	m
	453
	

	3、其他工程
	
	
	

	农田培肥（新增耕地）
	
	
	

	有机肥
	亩
	15.89
	

	硫酸亚铁
	亩
	15.89
	

	农田培肥（提质改造）
	
	
	

	有机肥
	亩
	1385.72
	

	（二）建设用地整理
	
	
	

	1、拆除与清运工程
	
	
	

	整体房屋拆除
	m2
	4110
	

	地基拆除
	m3
	1119
	

	垫层拆除(混凝土)
	m3
	823
	

	围墙拆除
	m3
	775.2
	

	垃圾运输
	m3
	17239
	

	2、土地平整工程
	
	
	

	客土覆盖
	m3
	84481
	

	田坎修筑
	m3
	11260
	

	田埂修筑
	m3
	601
	

	土地翻耕
	hm2
	8.4481
	

	3、田间道路工程
	
	
	

	2.5m 田间道
	m
	306
	

	2.5m 生产路
	m
	702
	

	4、其他工程
	
	
	

	农田培肥
	
	
	

	有机肥
	亩
	126.7
	

	硫酸亚铁
	亩
	126.7
	

	（三）乡村生态保护修复
	
	
	

	1、农田防护与生态环境保持工程
	
	
	

	（1）林地提质增效
	
	
	

	底土平整（推距 20-30m）
	m3
	16814
	

	田坎修筑
	m3
	2137
	

	油松
	株
	2781
	

	（2）取土场复垦
	
	
	

	撒播草籽
	hm2
	2.7164
	

	（3）弃渣场复垦
	
	
	

	客土覆盖 运距 0.5～1km
	m3
	2955
	

	撒播草籽
	hm2
	0.4925
	

	（四）其他相关建设项目
	
	
	

	1、乡村排水沟改造工程
	
	
	

	路边排水沟
	m
	1046
	

	下田涵
	座
	35
	

	2、乡村道路改造工程
	
	
	

	沥青道路
	m
	3165
	

	三、综合评价指标
	
	
	

	亩均投资
	元/亩
	3759
	

	实施后国家利用等
	等
	11.3
	

	静态投资回收期
	年
	13
	

	静态投资收益率
	%
	13.1
	


项目以农用地、建设用地整理为主，在配套修复乡村基础设施、改善乡村农业生产条件和生态环境的同时，实现农村土地“地尽所用”，达到优化美丽乡村布局、助力乡村振兴为目的。

特此公告

襄垣县自然资源局

2021年9月8日
