襄垣县林业局

2025年上半年工作总结和下半年工作计划

- 一、2025年上半年工作总结

- （一）基本情况

- 1.上半年工作总结

- （1）政治建设方面

- 以深入贯彻中央八项规定精神学习教育为抓手，大力推动省委巡视组发现问题的整改，持续开展机关纪律作风大整顿，严格执行“三会一课”制度，落实“三重一大”制度，全局上下坚持岗位首抓、主责主抓、常态常抓、大事大抓，全面落实党风廉政建设主体责任，以严明的纪律、严实的风格推动林业工作。

- （2）国土绿化方面

①2024年太行山生态保护和修复重点项目。人工造林 0.6 万亩，项目区涉及 2 个乡镇 12 个行政村，工程总投资540万元,直接投资502.2万元；封山育林 1 万亩，项目区涉及 4 个乡镇 5 个行政村，工程总投资100万元，直接投资93万元；退化林修复 1 万亩，项目区涉及 4 个乡镇 7 个行政村，工程总投资650万元，直接投资604.5万元，以上三个项目实施期限为2025年1月至2025年12月，目前工程已实施完成；飞播造林 0.5 万亩：项目区涉及 2 个乡镇 5 个行政村，工程总投资80万元，直接投资74.4万元,项目期为2025年1月至2025年12月，目前正在办理工程的前期施工准备工作。

②2025年环京津冀生态安全屏障建设工程。人工造林 0.5万亩，省级投资450万元；封山育林 2万亩，省级投资200万元，项目实施期限为2025年1月至2025年12月，目前工程正在招投标。

③古树名木保护项目。2025年，上级下达我县古树名木保护共计4株，分别是古韩镇小郝沟村1株，王村镇史属村1株，西营镇西营村2株。目前该项目已经全部实施完成。

④森林乡村建设项目。2025年，我县森林乡村建设任务共有2个行政村，分别是古韩镇的八里庄村和王桥镇的米坪村，目前2个村的建设任务基本完成。

⑤襄垣县2025年林下中药材种植项目。2025年，襄垣县规划林下种植中药材共计1000亩，涉及古韩、侯堡、王村、下良等四个乡镇，种植品种有连翘、板蓝根、黄芪、柴胡、苦参等中药材，目前已经种植200余亩，剩余任务计划于8月份完成。

（3）资源管理方面

①开展林草湿荒图斑调查。林草湿荒普查监测和成果上报，按时完成林草湿荒不一致图斑调查28834个并进行了成果上报和后续的退回图斑再调查。

②林草地征占用审批。加强林地征占用管理，完成地类审核核查42项，完成审批各类征占用林草地项目8个，具体为襄矿临时林草地占用1个、美锦集团和华夏智慧征占用林地2个和其他征占用林草地5个(包括乡村宅基地项目3个和养殖场2个)。

③林草卫片执法。积极处理林草执法相关事项，全面完成了我县2024年442个卫片图斑的自查梳理工作，相关涉及林草违法案件10起已完成行政处罚，恢复工作和补办手续正在进行中。另完成了5起林业主管部门行政处罚，还有6起案件正在调查中。

④2025年森林植被恢复工程。上级下达我县森林植被恢复工程，包括森林抚育6520亩和人工造林398亩，已完成工程设计批复，下一步进行工程施工采购。

- （4）公益林管护方面

重点公益林管护面积15.72万亩，共选聘生态护员68名（含林场11名），经过审核后由乡镇所在地负责跟每一个管护员签订管护协议，划定有巡护范围，每月巡查不少于22天，基本做到了重点位置有碑牌，进山路口有大门，责任区域有范围，巡山日志有记录的“四有”管理格局。实现了森林巡检系统全面覆盖，管理站标牌、制度板面齐全，管护责任人持证上岗，信息回传及时。

- （5）森林防火方面

现阶段防灭火工作紧任务重，发放防火彩旗15000面，红袖章5000枚；村级口、卡哨口配发金属探测仪300个，执法记录仪25个。与各镇陆续签订野外用火承诺书、入户告知通知书51500份。与县移动公司签约，自4月1日到4月7日分时段推送防火短信。4月1日至15日，出动LED移动宣传车深入各镇重点地段，分时段开展防火宣传教育。9个镇分别建立完善的对讲指挥系统。县委、县政府牵头组成3个督察组，县纪委监委成立10个暗访组，对各镇宣传发动、卡哨值守、队伍巡查、应急储备等不间断进行督查巡查。82个县直单位、16个企业抽调550人从3月25日至4月11日对全县98个有林村实行包村包保。对重点林区防火通道内22个蓄水池补充水源110方，确保应急使用。县森林消防大队抽调3支灭火小分队进驻古韩、仙堂山、虒亭重点林区一线看护。加急印发森林防火“十严禁”和“清明节”文明祭祀倡议书30000份，针对全县98个有林村、25个卡口配合红袖章广泛宣传。

- （6）生物多样性保护方面

以习近平生态文明思想为指导，利用“野生动植物日”“爱鸟周”宣传活动宣传介绍爱鸟护飞自然保护地建设等科普知识，引导公众树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态理念，营造多方参与，共同保护的良好氛围，推动形成人与自然和谐共生局面。实施湿地保护修复与生态效益补偿项目湿地监测瞭望塔工程三张湿地公园本底资源调查，已完成招投标，正在施工和调查，项目资金共55万元，其中瞭望塔建设25万元，湿地公园本底调查30万元。

- （7）森林病虫害防治方面

- 进一步落实“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任”方针。一是开展了林木春尺蠖调查、松果梢斑螟调查、草原虫害调查、鼠兔害调查和松材线虫病定期巡查。为实施林业有害生物监测预警，科学研判其发生趋势，及时有效地预防和控制重大林业有害生物灾害发生奠定了基础。二是实施了森林植物检疫。根据《植物检疫条例》的规定，检疫人员深入田间地头对造林绿化苗木进行了检疫检查，共检疫各类苗木1.5万株，保障林业生态建设健康发展。

- 2.亮点工作

- 2025年，我县春季义务植树主要以高铁襄垣东站南侧、襄八线、东二环和下良镇强计村南侧荒山即仙堂山入口处为主进行绿化。目前共计栽植法桐、白皮松、紫叶李、海棠、樱花、侧柏等各类苗木18598株。全县各系统义务植树共计栽植法桐、白皮松、紫叶李、海棠、樱花等各类苗木2813株，栽植范围在高铁襄垣东站南侧，绿化采用针阔混交、乔灌结合、开花绿叶搭配等形式，集绿化、彩化、美化于一体，合理规划，科学实施。各企业义务植树共计完成15785株，栽植树种有白皮松、侧柏、国槐、山桃、山杏、连翘等。

- 3.巡视整改工作

- 关于十二届省委第六轮巡视问题涉及我局森林防火方面问题，整改工作已完成。

- 1.目前17辆五菱新能源防火车辆已办理完结车辆上户、保险缴纳，统一安装宣传喇叭、LED显示屏，已将防火车辆发放到各镇。2.针对善福镇东宁静村防火通道延伸2公里建设，已完成善福镇柏树庄防火通道延伸段修复工程招投标、合同签订工作，已具备通车条件。

- （二）需要县级以上层面重点帮助协调解决的问题

- 我局主要存在人员不足和体制不畅问题。机构改革从我局划转至自然资源局、应急局、审批局、公安局单位人员17人，从住建局、农业农村局、自然资源局等划转来我局草原草地、风景名胜区、地质遗迹等多项职能但实际只划转来工作人员1人，目前已经划转走的事项由于推进不畅，要么被划转回来，要么需要我局大量精力协助落实。同时，依据改革要求、政治巡察、生态审计等工作需要，我局需要在林长制改革、森林防火、自然保护地等工作中增设机构、增加人员、理顺体制。

- 二、2025年下半年工作计划

- （一）重点工程项目

1.继续开展三漳湿地公园本底资源调查项目。对襄垣县三漳省级湿地公园开展本底资源调查，在湿地公园内布设33个点位，每个点位布设2台相机，共计66台红外相机；布设33个植物样方，其中，乔木样方（10m×10m）5个，灌木样方（5m×5m）8个，草本样方（1m×1m）20个，开展植物样方调查；布设植物调查样线10条，兽类调查样线5条，鸟类调查样线3条；开展10次动植物生境调查；无人机飞行摄影辅助调查。预计投资30万元，全部为上级资金。

2.继续实施2024年太行山生态保护和修复重点项目（2024年任务，2025年实施）。分别是：①人工造林 0.6 万亩：项目区涉及 2 个乡镇 12 个行政村，工程总投资540万元。②封山育林 1 万亩：项目区涉及 4 个乡镇 5 个行政村，工程总投资100万元。③退化林修复 1 万亩：项目区涉及 4 个乡镇 7 个行政村，工程总投资650万元。④飞播造林 0.5 万亩：项目区涉及 2 个乡镇 5 个行政村，工程总投资80万元。四个工程全部为上级资金。

3.协助市级完成2025年山西省太行山中南段革命老区（襄垣县）国土绿化示范项目。2025年山西省太行山中南段革命老区（襄垣县）国土绿化示范项目，计划围绕三漳湿地和村庄绿化开展工作，总投入资金9800万元，全部为上级资金。

- （二）重点工作任务

1.继续整顿机关纪律作风。全面深化、健全、落实机关体制机制和各项制度建设体系，彻底转变全局工作作风，严肃持续推进整改，促进良好政治生态。

2.全面落实林业资源保护。完成卫片执法、森林防火、病虫害防治、生物多样性保护等上级交办任务，确保全县生态安全。

襄垣县林业局

- 2025年6月30日