襄垣县林业局

2021年上半年工作总结和下半年

工作计划情况汇报

- 上半年工作总结

- （一）生态殡葬公墓绿化工程

- 2021年，我县为推动“绿色殡葬”，对接受节地殡葬服务或不保留骨灰的群众，以及土葬改革区自愿火化的，实行政府主导、相关单位协同配合，共同建立一套覆盖城乡居民的多层次殡葬服务保障体系，共同建设多处体现我县殡葬事业生态化的公益墓葬。为积极推动绿色殡葬工作，促进“生态殡葬”项目合理规划、科学实施，县林业局在全县范围内以5个乡镇作为示范性项目进行绿化建设，绿化面积达300亩以上，涉及资金350余万元，全部为县财政投资，目前工程已经全部完成。

- 东山老爷岭油松阿扁叶峰防治工程

- 五月中旬，襄垣县东山老爷岭油松林区发现松阿扁叶峰危害。经初步测定，林区有虫株率约90%，平均虫口密度为7头/标准枝（标准枝长50厘米），已达中度危害程度。为快速控制阿扁叶峰虫情，减少对油松的危害，保护森林资源，维护区域生态安全，实施该病虫害防治工程，防治面积约4800亩。防治工程已实施完毕，并按方案进行虫情调查，对照调查数据进行了评估防治效果。

- 下半年工作计划

（一）荒山造林工程

2021年度上级下达我县人工荒山绿化造林工程建设任务30000亩，规划建设地点主要在古韩镇、王桥镇、王村镇、下良镇范围的荒山荒地，建设内容为荒山人工植苗造林，栽植树种主要是油松、侧柏、山桃、山杏。该工程计划于9月完成招投标工作，10月完成栽植任务。

（二）封山育林工程

- 2021年度上级下达我县封山育林任务为13200亩，规划建设地点主要在古韩镇和下良镇范围，建设内容为竖立固定标牌、设置围栏和哨卡、垒石人，并在工程区域内有条件的宜林荒地进行补植补种，补植树种以山桃、山杏为主。 目前该工程已全部实施完成。

- （三）飞播造林项目

2021年度上级下达飞播造林项目建设任务10000亩，规划建设地点主要在下良镇强计一带的荒山，目前该工程初期规划设计已完成，现在正与专业公司协商，等签订合同后适时进行飞播作业。

襄垣县林业局

2021年7月30日